Tareas

27-Febrero de 2021 (Reunión 6:45 - 7:00)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planeado | Terminado | En proceso |
| * Diseño de módulo OIT. * Análisis de requerimientos tecnológicos(sensores, modulos. etc) * Creación de presupuesto de inversión para el prototipo OIT. * Compra de materiales * Ensamble de prototipo para identificar salida del prototipo. * Definición de roles de desarrollo de proyecto * Metodología para solicitud de requerimientos del proyecto. | * Definicion de metodologia de desarrollo del proyecto. | * Identificación de necesidades básicas del proyecto. |

01-Marzo de 2021 (Reunión 6:45 - 7:00)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planeado | Terminado | En proceso |
| * Integración módulo GSM (Carlos), temperatura y humedad * Compra de materiales | * Análisis de requerimientos tecnológicos(sensores, modulos. etc) * Ensamble de prototipo para identificar salida del prototipo. | * Compra de materiales * Diseño de módulo OIT. * Creación de presupuesto de inversión para el prototipo OIT. * Identificación de necesidades básicas del proyecto. * Definición de roles de desarrollo de proyecto * Metodología para solicitud de requerimientos del proyecto. |

02-Marzo de 2021 (Reunión 6:45 - 7:00)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planeado | Terminado | En proceso |
| * Creación planilla de seguimientos de los Daily. * Averiguar Software para cronogramas * Módulo integración OIT(Documentación) Phython - Java * Integración de módulo OIT(Wifi) | * Integración módulo GSM (Carlos), temperatura y humedad | * Identificación de necesidades básicas del proyecto. * Compra de materiales * Reunión el domingo 07/03/2021 para montar el módulo * La reunion del dia 03/03/2021 se hará de 20:00 a 21:00 * Definición de roles de desarrollo de proyecto |

03-Marzo de 2021 (Reunión 20:00 - 21:00)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planeado | Terminado | En proceso |
| * La reunion del dia 03/03/2021 se hará de 20:00 a 21:00 * Creación de cuentas y proyecto en Github | * Integración de módulo OIT(Wifi) | * La reunión para montaje se realizará el día 07/03/2021 a las 7:00 am * Módulo integración OIT(Documentación) Phython - Java * Ajuste y complementación del cronograma * Módulo integración OIT(Documentación) -Phython - Java |

04-Marzo de 2021 (Reunión 6:45 - 7:00)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planeado | Terminado | En proceso |
| * Actualización del proyecto en Github | * Creación de cuentas y proyecto en Github * Crear y documentación del repositorio * Reunión Semanal daily programada de 20:00 a 21:00. | * La reunión para montaje se realizará el día 07/03/2021 a las 7:00 am * Módulo integración OIT(Documentación) Phython - Java * Módulo integración OIT (Documentación) -Phython - Java * Compra de materiales * Definición de roles de desarrollo de proyecto * Identificación de necesidades básicas del proyecto. |

05-Marzo de 2021 (Reunión 6:45 - 7:00)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planeado | Terminado | En proceso |
| * Leer información por puerto serial- o por interfaz de red(ip-puerto)(Socket). * Agendamento Sesión de Ensamble de proyecto. * Método de trabajo escogido es clave para disminuir los riesgos dentro del proyecto(Todos). * Programar captura de datos con el profesor el dia Sabado 6 Marzo. * Organización de documento de proceso. * Subir el documento de cronograma al repositorio y compartirlo por este mecanismo de drive(William). * Subir planilla de seguimiento a los daily al repositorio (Oscar) | * Definición de roles de desarrollo de proyecto | * Lectura SWbook Pag 33 a 47. * Compra de materiales * Leer información relacionada con librerías de socket UDP y puerto serial * Módulo integración OIT(Documentación) -Phython - Java * La reunión para montaje se realizará el día 07/03/2021 a las 7:00 am * Definición de roles de desarrollo de proyecto * Identificación de necesidades básicas del proyecto. * Actualización del proyecto en Github |