# Acta de reunión planificación Sprint

Información General

- Fecha de realización: Sábado 06 de marzo

- Número del Sprint: 1, Kickoff del Proyecto

- Asistentes: Oscar Borda, Carlos Uriza, William García, Paulo Coronado

Objetivos de la reunión:

  - Kickoff del Proyecto

  - Definición de roles

  - Plan de comunicaciones

  - Definición de tecnologías, lenguajes de programación

  - Preparación Sprint 1

Kickoff del Proyecto

- Se da formalmente inicio al Proyecto denominado “Proyecto final Informática Granja Urbana MCIC” con los lineamientos dispuestos en e l documento:

- (https://docs.google.com/document/d/1UG6SiVLnIHlWUKtIRpg02YRju6VYhWBSbvO2kPDQvug/edit?ts=603e2e1e&pli=1)

- para el curso de Informática dentro de la maestría de ciencias de la información y las comunicaciones

Definición de roles

- Dueño del Producto: Paulo Coronado

- Scrum Master: Carlos Uriza

- Equipo de Trabajo: Oscar Borda, William García

Plan de comunicaciones

- Se planean reuniones virtuales diarias con la siguiente distribución semanal en el calendario asociado a la cuenta de correo de la universidad:

- Lunes, Martes y Viernes  06:45 a.m. a 07:00 a.m.

- Miércoles 08:00 pm a 09:00 p.m.

- Sábados:

- Espacio teórico  02:00 p.m. a 04:00 p.m.

- Espacio práctico  04:00 p.m. a 06:00 p.m.

- Se crea el repositorio “Informática-Granja-Urbana-MCIC” en GitHub

- Se crea el grupo en Telegram “Grupo MCIC”

Definición de tecnologías

- Se ha decidido seguir el método SCRUM para el proyecto.

Preparación Sprint 1: Diseño prototipo sensor IoT

| Acciones | Responsable | Fecha límite | Tiempo de Ejecución (horas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño de Prototipo | Scrum Master | 6/03/2021 | 5 | Cumplido |
| Firmware | Scrum Master | 6/03/2021 | 5 | Cumplido |
| Lista de Materiales | Scrum Master | 6/03/2021 | 2 | Cumplido |
| Presupuesto | Scrum Master y Equipo de trabajo | 6/03/2021 | 2 | Cumplido |
| Compra de materiales | Scrum Master y Equipo de trabajo | 7/03/2021 | 3 | Pendiente |
| Carga de Firmware | Scrum Master y Equipo de trabajo | 7/03/2021 | 2 | Pendiente |
| Montaje de Prototipo | Scrum Master y Equipo de trabajo | 7/03/2021 | 4 | Pendiente |

- Documento cargado en GitHub